Дорожная карта по теме:

Разработка и внедрение цифровой платформы

« Цифровой рабочий кабинет» в строительном комплексе.

16 декабря 2022г.

Содержание

Паспорт реализации……………………………………………………………………………………………………..........3

Детализация цели и задач дорожной карты…………………………………………………………………………………4

Календарный план………………………………………………………………………………………………………….....8

Дорожную карту выполнил                        Алферов А.Г.

- Паспорт реализации

| Описание | Название | Цифровой рабочий кабинет |  | Результаты | Общая цель инициативы: - разработка концепции и проектирование архитектуры платформы -разработка технологии и создание опытного макета - создание цифровой платформы - подключение пользователей |  |  |  | 2022 90 дн. | 2023 120 дн. 270 дн. | 2024 180 дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Создание платформы с возможностью организации цифровых рабочих мест для взаимодействия с программным продуктами в строительной отрасли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель | Снижение издержек для малого и среднего бизнеса при переходе на цифровые технологии. Минимизация ресурсов бизнеса для внедрения цифровых решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура | Вовлеченные стороны | - «Союзпетрострой» - СПБ ГАСУ - ООО «ФКР» - Разработчики ПО | Мероприятия | - Организация рабочей группы. -Проведение исследований. - Проведение переговоров с разработчиками ПО. - Разработка и выбор используемых технологий. - Создание финансового плана проекта. - Проведение переговоров с инвесторами. - Создание цифровой платформы. -Организация Юр. лица или иной правовой формы. - Внедрение платформы в учебные и бизнес процессы предприятий. |  |  | Законодательство | -Федеральный закон № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - Указ Президента от 25 апреля 2022 года №231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» - Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, от 25 июля 2022 года №2036-р утверждающее план мероприятий Десятилетия науки и технологий. С 2022 по 2031 год в России. |  |  |  |
| Реализация | График | Основные этапы: 2022 г. – Исследование разработка технологии. 2023 г. – Проектирование и разработка платформы. 2024 г. - Внедрение и продвижение платформы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность к ресурсам | -Создание команды для исследования и разработки необходимы технологий -Команда разработчиков для создание опытного макета платформы. -Разработчики для адаптации с сторонним программным обеспечением. -Финансирование проекта -Коммуникация с разработчиками стороннего программного обеспечения. -Взаимодействие с органами власти. |  |  |  | Прочее: Юристы патентного исследования Тестирование сторонними пользователями или компаниями |  |  |  |  |  |
|  | Риски | - Платформа будет действовать на территории РФ - Получение патента возможна не во всех странах мира. - Существенные ограничения на использование стороннего ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Детализация цели и задач дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цифровой рабочий кабинет |  |  |  | Ответственный за исполнение требования |  |  |  |  |
|  | Снижение издержек для малого и среднего бизнеса при переходе на цифровые технологии. Минимизация ресурсов бизнеса для внедрения цифровых решений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Мероприятие | Результат | Срок реализации |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |  |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационные действия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение совещания для организации рабочей группы проекта. | - Определение первоочередных действий по проекту. - Согласование необходимых первичных документов проекта. - Определение ответственных лиц проекта. | Декабрь 2022 г. | Январь 2023 г. | - «Союзпетрострой» - СПБ ГАСУ - ООО «ФКР» |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание описания проекта | Согласованное краткое описание проекта для возможности презентовать его. | Декабрь 2022 г. | Январь 2023 г | - «Союзпетрострой» - СПБ ГАСУ - ООО «ФКР» |  |  |  |  |
| 1.3 | Создание дорожной карты проекта | Согласованная дорожная карта проекта и календарный план. | Декабрь 2022 г. | Январь 2023 г | - ООО «ФКР» |  |  |  |  |
| 1.4 | Создание финансового плана | -Предварительная стоимость реализации проекта. -Определение возможности использование ресурсов инициаторов проекта. -Согласование списка потенциальных инвесторов и спонсоров проекта. | Январь 2023 г | Январь 2023 г | - «Союзпетрострой» - СПБ ГАСУ - ООО «ФКР» |  |  |  |  |
| 1.5 | Проведение предварительных переговоров с разработчиками стороннего программного обеспечения. | Получение обратной связи от разработчиков ПО. | Декабрь 2022 г. | Февраль 2021 г. | - «Союзпетрострой» - СПБ ГАСУ |  |  |  |  |
| 2 | Создание опытного макета платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка архитектуры платформы | Создание ТЗ на разработку архитектуры платформы. Разработка всех слоев платформы. Взаимодействие с сторонними сервисами. Разработка требований доступа к базам данных платформы. Разработка внутренней логики платформы. Выбор необходимых решений для реализации логики. Разработка интерфейса платформы. (включая мобильное приложение). Готовое ТЗ для создание макета платформы. примерная стоимость 600 000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Программирование макета платформы | Программирование Web и мобильной версии платформы без подключения к сторонним сервисам, ПО и базам данных. Примерная стоимость 450 000 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка дизайна платформы | Функциональный , доступный, дружелюбный дизайн платформы Примерная стоимость 250 000руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Тестирование макета платформы | Тест макета на: -Простота использования -Необходимый функционал -Требования к подключению к внешним БД и ПО -ТЗ для программирования платформы. 150 000-350 000руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка платформы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение и продвижение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________________

- Календарный план

Выполнил: Алферов А.Г.